|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 项目编号: HD20261101SR005 上海美食大数据分析云平台 |
| --- | --- |
| 分 类: <模板> 使用者: <需求分析> 文档编号: HD-PP-301 四川华迪信息技术有限公司 | 项目开发计划 Version: 2.0 项 目 承 担 部 门：花地公司 撰 写 人（签名）：许嘉赫 完 成 日 期： 2026-3-07 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 ■客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 张鑫 评 审 日 期： 2026-3-07 |

文档信息

标题: 项目开发计划

作者: 许嘉赫

创建日期: 2026-3-03

上次更新日期: 2026-3-03

版本: 2.0.2026303

部门名称: 花地公司

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-3-07 | 0.1.2026302 | 草稿 | 许嘉赫 |
| 2026-3-08 | 1.0.2026303 | 正式发布 | 许嘉赫 |
| 2026-3-09 | 2.0.20261225 | 评审后正式发布 | 许嘉赫 |

目录

1. 前言	1

1.1 目的	1

1.2 术语与缩略语	1

2. 项目概述	1

2.1 项目背景和目标	1

2.2 项目范围	1

2.3 交付的产品	1

2.4 约束和假设	2

3. 角色和职责	2

3.1 利益相关人角色和职责	2

3.2 有关的利益相关人介入计划	2

4. 项目的已定义过程	3

4.1 项目的生命周期选择	3

4.2 项目阶段划分及主要工作产品	3

4.3 本项目采用的过程	3

4.4 裁剪结论	3

5. 工作任务分解	4

6. 项目所需技能和培训计划	4

6.1 项目所需技能	4

6.2 项目组成员掌握技能情况	4

6.3 项目培训计划	5

7. 开发计划	5

7.1 项目监控计划	5

7.1.1 活动安排	5

7.1.2 偏差控制（项目计划变更与重估计约定）	5

7.2 质量保证计划	5

7.3 配置管理计划	5

7.4 系统测试计划	6

7.5 需求管理计划	6

8. 工作环境	6

8.1 开发环境	6

8.1.1 硬件设备	6

8.1.2 支持工具和软件环境	6

8.2 测试环境	6

8.2.1 硬件设备	6

8.2.2 测试工具和软件环境	6

项目开发计划

前言

目的

本计划应用于项目《上海美食大数据分析云平台》开发的整个生命周期。本文档基于《上海美食大数据分析云平台_涉众请求》。

术语与缩略语

PPQA：Process and Product Quality Assurance 过程和产品质量保证

CM：Configuration Management 配置管理

SPP：Software Process Plan 软件开发计划

PM：Project Manager 项目经理

IRUP：IBM Rational Unified Process 统一软件开发过程

CCB：变更控制委员会

项目概述

项目背景和目标

2026年3月30日开发完成上海美食大数据分析云平台系统，软件开发过程满足CMMI3规范。具体软件功能及性能要求参见《XNFZ_软件需求规约》。

项目范围

《上海美食大数据分析云平台》是一套独立开发的 Web 端大数据分析平台，集数据采集、数据清洗存储、多维度数据分析、可视化展示于一体，面向上海餐饮行业监管部门、餐饮从业者、市场研究机构及普通消费者提供数据驱动的决策支持与信息服务。

本系统基于互联网技术，可以使用户方便的使用本系统，高效的查找出需要的信息数据。

本系统的应用目标是餐饮从业者及普通消费者。

交付的产品

可交付的产品及预定交付日期见下表：

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先启阶段 | 配置管理计划 | Word文档 | 2026-3-05 |
|  | 软件需求规约 | Word文档 | 2026-3-05 |
|  | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-3-20 |
|  | 项目进度计划 | MicroSoft Project文档 | 2026-3-21 |
| 精化阶段 | 数据存储设计说明书 | Word文档 | 2026-3-22 |
|  | 系统架构与详细设计说明书 | Word文档 | 2026-3-24 |
|  | 测试计划 | Word文档 | 2026-3-28 |
|  | 测试用例 | Word文档 | 2026-3-28 |
|  | 原型图 | Word文档(图片存储在word文档) | 2026-3-30 |
| 构建阶段 | 平台搭建手册 | Word文档 | 2026-3-30 |
|  | 测试日志 | Word文档 | 2026-3-30 |
|  | 测试分析报告 | Word文档 | 2026-3-30 |
|  | 项目源代码 | 应用程序源代码 | 2026-3-30 |
| 产品阶段 | 项目答辩PPT | PPT | 2026-3-30 |
|  | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2026-3-30 |
|  | 用户使用手册 | Word文档 | 2026-3-30 |
| 整个开发过程 | 例会纪要 | Word文档 | 2026-3-30 |
|  | 项目问题跟踪表 | Excel文档 | 2026-3-30 |

约束和假设

根据课程要求，本项目2026年3月31日完成。

假设项目组核心成员：许嘉赫、余环宇、贺鹏翔、易子栋、王天翼不被调离项目组。若核心成员调离项目组，项目将无法按期完成。

角色和职责

利益相关人角色和职责

| 项 目 组 组 成 人 员 | 姓 名 | 角色 | 在项目中作用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 许嘉赫 | 项目经理 | 项目管理、项目开发过程监督与控制 |
|  | 许嘉赫 | 系统分析员、系统工程师 | 系统分析与设计、技术架构设计 |
|  | 余环宇 | 系统分析员、系统工程师 | 系统设计、编码实施与单元测试 |
|  | 贺鹏翔 | 系统工程师 | 编码实施与单元测试 |
|  | 易子栋 | 系统工程师 | 编码实施与单元测试 |
|  | 余环宇 | 系统工程师 | 编码实施与单元测试 |
|  | 王天翼 | 用户界面设计员 | 用户界面设计 |
|  | 王天翼 | PPQA工程师 | PPQA活动 检查 |
|  | 易子栋 | 测试工程师 | 系统测试 |
|  | 贺鹏翔 | 测试工程师 | 系统测试 |

有关的利益相关人介入计划

| 相关部门 | 相关角色 | 相关人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源保障部门 | PM | 许嘉赫 |  |
| 测试部门 | 测试经理 | 易子栋 |  |
| 质量保证部门 | PPQA检查员 | 王天翼 |  |
| 主管部门 | PM | 贺鹏翔 |  |
| 客户 | 系统架构师 | 余环宇 |  |

项目的已定义过程

项目的生命周期选择

本项目的生命周期，采用RUP模型。

项目阶段划分及主要工作产品

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先启阶段 | 配置管理计划 | Word文档 | 2026-3-06 |
|  | 软件需求规约 | Word文档 | 2026-3-09 |
|  | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-3-20 |
|  | 项目进度计划 | MicroSoft Project文档 | 2026-3-21 |
| 精化阶段 | 数据存储设计说明书 | Word文档 | 2026-3-22 |
|  | 系统架构与详细设计说明书 | Word文档 | 2026-3-24 |
|  | 测试计划 | Word文档 | 2026-3-28 |
|  | 测试用例 | Word文档 | 2026-3-28 |
|  | 原型图 | Word文档(图片存储在word文档) | 2026-3-30 |
| 构建阶段 | 平台搭建手册 | Word文档 | 2026-3-30 |
|  | 测试日志 | Word文档 | 2026-3-30 |
|  | 测试分析报告 | Word文档 | 2026-3-30 |
|  | 项目源代码 | 应用程序源代码 | 2026-3-30 |
| 产品阶段 | 项目答辩PPT | PPT | 2026-3-30 |
|  | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2026-3-30 |
|  | 用户使用手册 | Word文档 | 2026-3-30 |
| 整个开发过程 | 例会纪要 | Word文档 | 2026-3-30 |
|  | 项目问题跟踪表 | Excel文档 | 2026-3-30 |

本项目采用的过程

| 工程 Engineering | 度量与分析 MA | 过程管理 ProcessManage | 项目管理 ProjectManage | 支持 Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求管理（REQM） | 度量与分析（MA） | 组织过程定义（OPD） | 项目策划（PP） | 过程和产品质量保证（PPQA） |
| 需求开发（RD） |  | 组织过程焦点（OPF） | 项目监督和控制（PMC） | 配置管理（CM） |
| 技术解决方案（TS） |  | 组织级培训（OT） | 风险管理（RSKM） | 决策分析和解决方案（DAR） |
| 产品集成（PI） |  |  | 集成项目管理（IPM） |  |
| 验证（VER） |  |  |  |  |
| 确认（VAL） |  |  |  |  |

工作任务分解

见《XNFZ_项目进度计划》。

项目所需技能和培训计划

项目所需技能

| 项 目 组 组 成 人 员 | 在项目中角色 | 预计人数 | 到位时间 | 技能/经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 1 | 2026/3/3 | 具有1年以上的项目管理经验 |
|  | 系统分析员 | 2 | 2026/3/3 | 具有1年以上的基于J2EE框架的Web应用程序开发经验，有实际系统架构设计经验，具有1年以上的UML用例建模经验 |
|  | 系统工程师 | 3 | 2026/3/15 | 1年以上Java软件开发经验 |
|  | 测试工程师 | 2 | 2026/3/10 | 1年以上软件测试经验 |
|  | 用户界面设计员 | 1 | 2026/3/3 | 1年以上用户界面设计工作经验，能熟练使用PhotoShop, CorelDraw |
|  | 配置管理员 | 1 | 2026/3/3 | 能熟练使用配置库管理工具SVN |
|  | PPQA检查员 | 1 | 2026/3/3 | 软件开发经验1年以上，熟悉CMMI3规划 |

项目组成员掌握技能情况

| 项 目 组 组 成 人 员 | 姓 名 | 角色 | 是否满足技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 许嘉赫 | 项目经理 | 是 |
|  | 许嘉赫 | 系统分析员、系统工程师 | 是 |
|  | 余环宇 | 系统分析员、系统工程师 | 是 |
|  | 贺鹏翔 | 系统工程师 | 是 |
|  | 易子栋 | 系统工程师 | 否 |
|  | 余环宇 | 系统工程师 | 否 |
|  | 王天翼 | 用户界面设计员 | 是 |
|  | 王天翼 | PPQA工程师 | 是 |
|  | 易子栋 | 测试工程师 | 否 |
|  | 贺鹏翔 | 测试工程师 | 是 |

开发计划

项目监控计划

活动安排

每周定期对项目的规模、进度、质量、风险进行跟踪、评审和审计的方式对项目开发过程进行跟踪和控制；

实行的机制：

- 每周开始前由项目经理给组员发放周工作计划清单；

- 每天由项目组成员填写工作日志，每周填写一次周工作量统计表；

- 每周由项目经理汇总项目总工作量、评估项目实际进展以及关键路径，并完成《项目进度跟踪表》；

- 每周由项目经理组织评估项目风险、关键依赖关系，并完成项目风险评估；

项目完成后，由项目经理完成《项目开发总结报告》。

偏差控制（项目计划变更与重估计约定）

| 监控参数 | 控制值 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 工作量 | 阈值：20% 预警值：15% | 度量分析 |
| 进度 | 阈值：15% 预警值：10% | 度量分析 |

配置管理计划

见《XNFZ_配置管理计划书》。

系统测试计划

见《XNFZ_测试计划》。

工作环境

开发环境

硬件设备

| 硬件 | 版本 | 负责人 | 到位时间 | 费用预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Win11 | V8.0 | 许嘉赫 | 2026-3-8 | 0 | 试用版 |
| Linux | V6.12 | 余环宇 | 2026-3-10 | 0 | 试用版 |

支持工具和软件环境

| 软件／工具 | 版本 | 负责人 | 到位时间 | 费用预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDEA | V8.0 | 贺鹏翔 | 2026-3-8 | 0 | 试用版 |
| Pycharm | V8.0 | 易子栋 | 2026-3-10 | 0 | 试用版 |
| Navicate | V8.0 | 王天翼 | 2026-3-10 | 0 | 试用版 |
| Vmware | V8.0 | 许嘉赫 | 2026-3-10 | 0 | 试用版 |
| Centos | V8.0 | 余环宇 | 2026-3-10 | 0 | 试用版 |

测试环境

硬件设备

| 软件／工具 | 版本 | 负责人 | 到位时间 | 费用预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Win11 | V8.0 | 贺鹏翔 | 2026-3-8 | 0 | 试用版 |
| Linux | V6.12 | 易子栋 | 2026-3-10 | 0 | 试用版 |

测试工具和软件环境

| 软件／工具 | 版本 | 负责人 | 到位时间 | 费用预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test Director | V8.0 | 王天翼 | 2026-3-8 | 0 | 试用版 |
| Load Runner | V8.0 | 许嘉赫 | 2026-3-10 | 0 | 试用版 |